Приложение 1

к решению Собрания представителей Щекинского района

от 27.08.2008 г. № 43/457

7.4. Система подпрограммных мероприятий

| Наименование мероприятия | Сроки выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005-2006 год |  | 2007 год |  | 2008 год |  | 2009 год |  | 2010 год |  |  |
|  | Кол-во объектов | Сумма тыс.руб | Кол-во объектов | Сумма тыс.руб. | Кол-во объектов | Сумма тыс.руб. | Кол-во объектов | Сумма тыс.руб. | Кол-во объектов | Сумма тыс.руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Выполнение проекта по проведению работ по оборудованию АПС с дымовыми извещателями и проведение работ по оборудованию АПС с дымовыми извещателями. | 10 | 2000,0 | 27 | 6750,0 (из них 500,0 обл. бюджет) | 27 | 6750,0 | 27 | 6750,0 (из них 500,0 обл. бюджет) | - | - | 22250,0 |
| 2. Оборудование зданий системой оповещения о пожаре | 10 | 120,0 | 27 | 400,0 | 27 | 400,0 | 27 | 400,0 |  |  | 1320,0 |
| 3. Приобретение первичных средств пожаротушения | 117 | 55,0 | 250 | 140,0 |  |  |  |  |  |  | 195,0 |
| 4. Проведение работ по огнезащитной обработке чердачных перекрытий | 31 | 200,0 | 20 | 255,4 | 10 | 850,0 | 44 | 3500,0 | 10 | 1700,0 | 6505,4 |
| 5. Проведение работ по контролю за состоянием огнезащитной обработки | 60 | 100,0 | 60 | 130,0 | 60 | 130,0 | 10 | 20,0 | 44 | 100,0 | 480,0 |
| 6. Проведение работ по замеру сопротивления изоляции электросетей | 77 | 250,0 |  |  | 22 | 500,0 | 19 | 500,0 | 42 | 1200,0 | 2450,0 |
| 7. Выполнение работ по огнестойкости чердачных люков | 30 | 100,0 | 30 | 120,0 |  |  |  |  |  |  | 220,0 |
| 8. Выполнение работ по отделению коридоров от лестничных клеток дверьми с устройством для самозакрывания и уплотнениями в притворах | 10 | 230,0 | 10 | 250,0 |  |  | 10 | 250,0 | 10 | 250,0 | 980,0 |
| 9. Выполнение работ по доведению дверей кладовых до требуемых пределов огнестойкости | 30 | 120,0 | 30 | 140,0 |  |  | 8 | 160,0 | 8 | 160,0 | 580,0 |
| 10. Выполнение работ по оборудованию светильников плафонами защитного исполнения | 10 | 40,0 | 10 | 40,0 |  |  |  |  |  |  | 80,0 |
| Сумма затрат: |  | 3215,0 |  | 8225,4 |  | 8630,0 |  | 11580,0 |  | 3410,0 | 35060,4 |