Приложение к

решению Собрания представителей Щекинского района

от 25 октября 2006 года № 16/160

# П Р О Г Р А М М А

# Оздоровление экологической обстановки и охраны

# здоровья населения на территории

муниципального образования Щекинский район

на 2007 – 2011 гг.

г. Щекино

2006 г.

## П А С П О Р Т

программы «Оздоровление экологической обстановки и охраны здоровья населения на территории муниципального

образования Щекинский район на 2007 – 2011 гг.»

| Наименование Программы | - оздоровление экологической обстановки и охраны здоровья населения на территории муниципального образования Щекинский район на 2007-2011 г.г. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Конституция Российской Федерации (ст.72); Федеральный закон от 10.01.02. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (ст.15.п.9) |
| ### Заказчик Программы | - администрация Щекинского района |
| ### Разработчик программы | - сектор по ГО,ЧС и охране окружающей среды администрации Щекинского района |
| Цель и задачи Программы | - улучшение экологического состояния и условий жизнедеятельности населения городов и населенных пунктов муниципального образования Щекинский района; - снижение вредных выбросов в атмосферу; - снижение сброса загрязненных стоков в водоемы; - утилизация и размещение отходов производства и потребления; - улучшение состояния растительного мира; |
| Основные мероприятия Программы | - охрана здоровья населения, сокращение количества выбросов вредных веществ от стационарных источников загрязнения и сокращение сбросов загрязняющих веществ в природные объекты, внедрение новых технологий безотходного производства, обеспечение населения качественной питьевой водой, совершенствование системы экологического образования и воспитания. |
| ### Исполнители Программы | - администрация Щекинского района |
| Объемы финансирования | - 2037235,0 тыс. рублей |
| ### Источник финансирования | - 231193,0 тыс. руб. бюджет Щекинского района - 50100,0 тыс. руб. федеральный бюджет - 1755942,0 тыс. руб. средства предприятий |
| Ответственные за организацию контроля за исполнением Программы | - сектор по ГО,ЧС и охране окружающей среды администрации Щекинского района |
| Срок реализации Программы | 2007-2011 г.г. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - улучшение среды обитания населения, -создание материальной базы, обеспечивающей сохранение здоровья населения, -обеспечение населения качественной питьевой водой, - снижение количества отходов производства и потреблении - снижение вредных выбросов в атмосферу; - снижение сброса загрязненных стоков в водоемы; |

- Содержание проблемы.

Экологическая обстановка в районе в связи с повышенной антропогенной нагрузкой на окружающую природную среду продолжает оставаться сложной.

Ежегодно в атмосферу района выбрасывается  около 4,5 тыс. тонн вредных веществ. Основные загрязняющие вещества – окислы азота и оксид углерода.

Наиболее сильными загрязнителями атмосферного воздуха в районе являются предприятия энергетики: их выбросы составляют 36,6 процентов от суммарных выбросов, химической промышленности  31,5 процентов.

Значительно загрязняет воздух автотранспорт, количество которого постоянно возрастает.

Ежегодно в водоемы района без очистки сбрасывается 12,83 млн. куб м загрязненных стоков, что составляет 48,8 процентов от общего количества стоков, поступающих в поверхностные водные объекты.

Их 20 комплексов очистных сооружений района в рабочем состоянии 14, из которых только 7 работает в проектном режиме, очистные города Советска работают с перегрузкой, очистные сооружения от п. Ноогаревский работают только как механические.

Основными причинами такого положения являются: банкротство предприятий, на балансе которых находились очистные сооружения и трудное финансовое положение в районе.

Так в настоящее время без очистки в поверхностные водные объекты сбрасываются стоки от н.п. Карамышево, с. Селиваново, пос. Юбилейный, 
пос. Ломинцевский.

В 2005 г по сравнению с 2004 г. существенного улучшения состояния  окружающей природной среды не произошло.

Данная Программа позволит частично снизить воздействие негативных факторов на окружающую среду, что приведет к улучшению экологической обстановки в районе.

- Цель и задачи Программы.

Основной целью Программы является улучшение состояния окружающей среды и улучшение состояния здоровья населения.

Исходя из сформулированной цели были выделены следующие функциональные направления:

- снижение вредных выбросов в атмосферу;

- снижение сброса загрязненных стоков в водоемы;

- сохранение почв и растительного мира;

- обеспечение населения качественной питьевой водой;

- экологическое образование и воспитание населения.

3. Ресурсное обеспечение Программы.

В рамках Программы предусматривается финансирование работ по оздоровлению экологической обстановки на территории МО Щекинский район из средств местного бюджета, федерального бюджета и средств предприятий. Объем финансирования составляет 2037015,0 тыс. рублей

- Социально- экономическая эффективность Программы.

Реализация Программы позволит:

- значительно снизить действие негативных факторов на окружающую среду;

- улучшить состояние здоровья населения района;

- повысить эффективность использования финансовых ресурсов.

| Наименование раздела программы | Наименование мероприятия | Стоимость мероприятий в тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  |  | Сведения о наличии документации |  |  | Источник финансирования *) |  |  | Экологический эффект |  |  | Примечание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 | 2010 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  |  |
| 1. Охрана окружающей среды и здоровья населения | 1.1.Замена участков канализационных коллекторов от КНС №1 – 0,27 км КНС №2 – 0,64 км КНС №3 – 0,2 км | 1331,0 | 189,0 350,0 442,0 |  | 350,0 |  | - | - |  |  |  |  | МП «ЩВК» |  |  | Смета, схема. |  |  | Местный бюджет |  |  | Предотвращение сброса сточных вод на рельеф |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Чистка иловых карт городских очистных сооружений. | 1150,0 | 230,0 | 230,0 |  | 230,0 |  | 230,0 | 230,0 |  | МП «ЩВК» |  |  |  | Смета |  |  | Местный бюджет |  |  | Предотвращение сброса сточных вод на рельеф |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Подключение к центральной канализации д.1 по ул. Стволовая г. Щекино в том числе ПСД | 1900,0 | 500,0 | 700,0 |  | 700,0 |  | - | - |  | Адм. МО г. Щекино |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | Предотвращение сброса сточных вод на рельеф |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Ремонт ливневой канализации ул. Ленина, ул. Болдина | 4230,0 | 750,0 | 795,0 |  | 843,0 |  | 894,0 | 948,0 |  | Адм. МО г. Щекино |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. Реконструкция биологических очистных сооружений пос. Юбилейный на 200м3/сут - корректировка проекта - СМР | 14150,0 150,0 | 3150,0 150,0 | 3000 |  | 3000 |  | 5000 |  |  | МП Головеньковское ПЖКХ |  |  |  | имеется |  |  | Местный бюджет |  |  | Предотвращение сброса сточных вод в водоем |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6. Реконструкция биологических очистных сооружений в с. Селиваново в том числе: - ПСД - СМР | 9000,0 342,0 8658,0 | 2342,0 342,0 2000,0 | 2000,0 2000,0 |  | 2658,0 2658,0 |  | 2000,0 2000,0 |  |  | МП Головеньковское ПЖКХ |  |  |  | Имеется, но не в полном объеме |  |  | Местный бюджет |  |  | Предотвращение сброса сточных вод в водоем |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7. Капитальный ремонт канализационного коллектора протяженностью 1 км от КНС №2 до очистных сооружений ОАО «Тулбумпром» | 4000,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |  |  |  |  |  | МП Головеньковское ПЖКХ |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | Предотвращение сброса сточных вод в р. Воронка |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.8. Замена участка канализацион-ного коллектора протяженностью 508 п.м., с капитальным ремонтом 11 колодцев от Яснолянского детского дома до центральной канализации в том числе: - ПСД | 2500,0 500,0 | 500,0 | 1000,0 |  | 1000,0 |  |  |  |  | МП Головеньковское ПЖКХ |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | Предотвращение сброса сточных вод на рельеф |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.9. Реконструкция очистных сооружений в СШ №24 с. Крапивна в том числе - ПСД - СМР | 5000,0 600,0 4400,0 | 600,0 - | 1400,0 |  | 1400,0 |  | 1600,0 |  |  | Администрация Щекинского района |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | Исключение сброса сточных вод на рельеф местности |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.10. Реконструкция очистных сооружений п. Огаревка в том числе: - ПСД - СМР | 13500,0 500,0 13000,0 | - 500,0 - | 3000,0 |  | 3000,0 |  | 3000, | 4000,0 |  | МП Сове-тское» ПЖКХ |  |  |  | Отсутствует |  |  | Местный бюджет |  |  | Предотвращение сброса сточных вод на рельеф |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.11. Замена керамического сбросного коллектора длиной 2,5 км от г. Советска до очистных сооружений | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  | 1000,0 |  | - | - |  | МП «Сове-тское» ПЖКХ |  |  |  | Смета |  |  | Местный бюджет |  |  | Предотвращение сброса сточных вод на рельеф |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.12. Реконструкция с расширением биологических очистных сооружений г. Советска в том числе ПСД | 50000,0 | 5000,0 | 10000,0 |  | 10000,0 |  | 10000,0 | 15000,0 |  | МП «Сове-тское» ПЖКХ |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | Доведение качества очистки сточных вод до нормативных показателей |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.13. Реконструкция очистных сооружений в д. Горячкино на 200 м3/час в том числе ПСД | 10000,0 | 1000,0 | 3000,0 |  | 3000,0 |  | 3000,0 | - |  | МП «Сове-тское» ПЖКХ |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | Доведение качества очистки сточных вод до нормативных показателей |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.13. Реконструкция биологических очистных сооружений в п. Ломинцевский в том числе: - разработка ПСД - СМР | 15000,0 800,0 14200,0 | 800,0 800,0 | 4200,0 4200,0 |  | 4000,0 4000,0 |  | 3000,0 3000,0 | 3000,0 3000,0 |  | МП ЩВК |  |  |  | Имеется |  |  | Местный бюджет |  |  | Доведение качества очистки сточных вод до нормативных показателей |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.14. Устройство внешней канализации в пос. Ломинцевский от жилых домов по ул. Центральная, Шахтерская, Центральный переулок в том числе: - ПСД - СМР | 2000,0 | - | - |  | 200,0 200,0 |  | 1800,0 - 1800,0 |  |  | МО Ломин-цевское |  |  |  | Отсутствует |  |  | Местный бюджет |  |  | Ликвидация надворных туалетов, предотвращение загрязнения почвы |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.15. Строительство модульных очистных сооружений в п. Лазаревский на 600 м3/сут | 29000,0 | 5000,0 | 5000,0 |  | 5000,0 |  | 5000,0 | 9000,0 |  | Администрация Щекинс-кого района |  |  |  | Проект имеется |  |  | Местный бюджет |  |  | Предотвращение сброса загрязненных стоков на рельеф |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.16. Строительство модульных очистных сооружений в н. п. Карамышево на 375 м3/год в том числе: - разработка ПСД - СМР | 15000,0 800,0 14200,0 | 4000,0 800,0 3200,0 | 3000,0 3000,0 |  | 3000,0 3000,0 |  | 3000,0 3000,0 | 2000,0 2000,0 |  | Администрация Щекинс-кого района |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | Предотвращение сброса загрязненных стоков в водоем |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.17. Строительство очистных сооружений п. 10 Октябрь в том числе: - ПСД - СМР | 15000,0 800,0 14200,0 | 4000,0 800,0 3200,0 | 3000,0 3000,0 |  | 3000,0 3000,0 |  | 3000,0 3000,0 | 1000,0 1000,0 |  | Администрация Щекинс-кого района |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | Предотвращение сброса загрязненных стоков в водоем |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.18. Реконструкция очистных сооружений в с. Малынь в том числе ПСД | 5000,0 | 2000,0 | 2000,0 |  | 1000,0 |  |  |  |  | МО Кра-пивенское |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | Предотвращение сброса загрязненных стоков в водоем |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.19. Прокладка водопровода в д. Русиновка | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | МО Селивановское |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | Обеспечение насе-ления качественной питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.20. Прокладка водопровода в д. Воздремо | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  | МО Селивановское |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | Обеспечение насе-ления качественной питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.21. Прокладка водопровода в д. Большая Тросна | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  | МО Селивановское |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | Обеспечение насе-ления качественной питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.22. Прокладка водопровода в с. Коледино | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  | МО Селивановское |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | Обеспечение насе-ления качественной питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.23. Замена ветхого водопровода ул. Набережная с Селиваново | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  | МО Селивановское |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | Обеспечение насе-ления качественной питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.24. Установка водонапорной башни в д. Ясная Поляна | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  | МУП «Голове- ньковс-кое» ПЖКХ |  |  |  | отсутствует |  |  | Местный бюджет |  |  | Обеспечение насе-ления качественной питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.25. Реконструкция водозаборных сооружений п. 10 Октябрь в том числе - ПСД - СМР | 20000,0 600,0 19400,0 | 600,0 - | 5000,0 |  | 5000,0 |  | 5000,0 | 4400,0 |  | МО Косто маровское |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | Обеспечение населения качествен-ной питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.26. Очистка и ремонт колодцев с. Мясново, д. Смирное, д. Соломасово | 2500,0 | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 |  | МО Ломи нцевское |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | Обеспечение населения качествен-ной питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.27. Строительство колодца в д. Подиваньково | 70,0 | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  | МО Ломи нцевское |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | Обеспечение населения качествен-ной питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.28. Строительство колодцев в н.п.МО Крапивенское | 550,0 | 150,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | МО Кра пивенское |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | Обеспечение населения качествен-ной питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.29. Ремонт колодцев в н.п.МО Крапивенское | 57,0 | 10,0 | 15,0 |  | 10,0 |  | 12,0 | 10,0 |  | МО Кра пивенское |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | Обеспечение населения качествен-ной питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.30. Строительство станции обезжелезивания на Староколпнянском водозаборе в комплексе с внутриплощадочными сетями | 1400,0 (в ценах 1991г) |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 400,0 | 400,0 |  | администрация Щекинского района |  |  |  | Проект имеется |  |  | Федераль-ный бюджет |  |  | Обеспечение населения качественной питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.31. Завершение строительства Западного водозабора в комплексе со станцией обезжелезивания | 48700,0 | 30000,0 | 18700,0 |  |  |  |  |  |  | администрация Щекинского района |  |  |  | Проект имеется |  |  | Федераль-ный бюджет |  |  | Обеспечение населения качественной питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.32. Разработка проекта сани-тарно-защитной зоны предприятия в соответствии с СанПиН | 150,0 | 150,0 | - |  | - |  | - | - |  | ООО Щекинс-кий завод РТО |  |  |  |  |  |  | Средства предприятия |  |  | Доведение факторов среды обитания до гигиенических норма-тивов на границе СЗЗ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.33. Замена циклона ЦН-15 в инструментальном участке от пескоструйной камеры на более эффективный циклон ЦП-2500 | 50,0 | - | 50,0 |  | - |  | - | - |  | ООО Щекинс-кий завод РТО |  |  |  | Проект имеется |  |  | Средства предприятия |  |  | Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 0,016 т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.34. Ремонт откосов циркуляционного канала | 350,0 | 350,0 | - |  | - |  | - | - |  | Щекинс-кая ГРЭС ОАО «ПТГК» |  |  |  | Имеется |  |  | Средства предприятия |  |  | Исключение попадания загрязняющих веществ в водоем |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.35. Ремонт бетонного водослива плотины. | 700,0 | 700,0 | - |  | - |  | - | - |  | Щекинс-кая ГРЭС ОАО «ПТГК» |  |  |  | Имеется |  |  | Средства предприятия |  |  | Предотвращение возникновения аварийной ситуации |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.36. Ремонт стенок зимнего сброса | 350,0 | - | 350,0 |  | - |  | - | - |  | Щекинс-кая ГРЭС ОАО «ПТГК» |  |  |  | Имеется |  |  | Средства предприятия |  |  | Исключение попадания загрязняющих веществ в водоем. Предотвращение возникновения аварийной ситуации |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.37. Очистка пруда осветленной воды | 200,0 | - | - |  | 200,0 |  | - | - |  | Щекинс-кая ГРЭС ОАО «ПТГК» |  |  |  | Имеется |  |  | Средства предприятия |  |  | Улучшение экологической обстановки |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.38. Очистка водохранилища от наносов в районе водоприемника БНС и сооружений гидроузла | 6900,0 |  |  |  | 2300,0 |  | 2300,0 | 2300,0 |  | Щекинс-кая ГРЭС ОАО «ПТГК» |  |  |  | Имеется |  |  | Средства предприятия |  |  | Улучшение экологической обстановки |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.39. Укрепление перегораживаю-щей дамбы водохранилища | 300,0 | - | - |  | 300,0 |  | - | - |  | Щекинс-кая ГРЭС ОАО «ПТГК» |  |  |  | Имеется |  |  | Средства предприятия |  |  | Предупреждение аварийной ситуации |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.40. Монтаж верхней крыши лотка промливневого коллектора производства метанола между складом ГСМ и очистными сооружениями | 130,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | ОАО «Щекино-азот» |  |  |  | Срок выполнения проекта 1-ый кв.2007 г. |  |  | Средства предприятия |  |  | Уменьшение сброса взвешенных веществ в промливневую канали-зацию на 0,56 т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.41. Строительство поддона наружной этажерки корп. 351А и корп. 351В | 2700,0 | - | 1200,0 |  | 1500,0 |  | - | - |  | ОАО «Щекино- азот» |  |  |  | Проект имеется |  |  | Средства предприятия |  |  | Уменьшение сброса в промливневую канализацию: капролактама на 0,011 т/год , аммиака на 0,33 т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.42. Устройство дренажного коллектора отвода воды в промливневую канализацию от тепляка корп. 345 | 300,0 | 300,0 | - |  | - |  | - | - |  | ОАО «Щекино- азот» |  |  |  | Проект имеется |  |  | Средства предприятия |  |  | Снижение поступления в промливневую канализацию капролактама на 0,03 тн/год |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.43. Монтаж схемы откачки из кабельного тоннеля корп. 808/23 в цех очистки и нейтрализации промышленных сточных вод | 657,0 | 657,0 | - |  | - |  | - | - |  | ОАО «Щекино- азот» |  |  |  | Проект имеется |  |  | Средства предприятия |  |  | Уменьшение содержания метанола в сточных водах общего сброса на 0,001 т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.44. Капитальный ремонт отделений механической, биологической очистки и установки денитрификации на биологических очистных сооружениях | 16000,0 | 3800,0 | 4800,0 |  | 4500,0 |  | 2900,0 | - |  | ОАО «Щекино- азот» |  |  |  | Проект имеется |  |  | Средства предприятия |  |  | Стабилизация работы и повышение эффектив-ности очистки на 1% |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.45. Строительство очистных сооружений промливневых стоков в том числе: - проектные работы - строительство прудов – отстойников - строительство сооружений биологической очистки | 254000,0 | 4000,0 | 60000,0 |  | 120000,0 |  | 70000,0 | - |  | ОАО «Щекино- азот» |  |  |  |  |  |  | 80% средства предприятия20% средства инвестиции |  |  | Снижение сброса загрязняющих веществ в р. Упа на 1770,186 тн/год в том числе:по взвешенным веществам, азоту аммонийному, нитритам, фосфатам, метанолу, капролактаму, нефтепродуктам, СПАВ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.46. Разработка и внедрение системы мониторинга процесса водоподготовки и оптимизации схемы регенерации Nа-катионитовых фильтров в том числе: - разработка - внедрение | 2200,0 | 200,0 200,0 - | - - - |  | - - - |  | 2000,0 |  |  | Первомайская ТЭЦ ОАО «ПТГК» |  |  |  | Имеется проект, выполнен ООО «Инженер-ный центр» |  |  | Средства предприятия |  |  | Снижение сброса засоленных стоков на 5% или на 32,0 т.м3/год |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.47. Центральное теплоснабжение г. Щекино | 450000,0 | 150000 | 150000 |  | 150000 |  | - | - |  | Первомайская ТЭЦ ОАО «ПТГК» |  |  |  | Имеется проект, выполнен ФГУДП «Тулапроект |  |  | Средства предприятия |  |  | Снижение выбросов NОх на 262 т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.48. Замене кассет на ФКИ-140ОШ в отделении производства строительной керамики | 10,0 | 10,0 | - |  | - |  | - | - |  | ЗАО «Щекинс-кий завод Кислото-упор» |  |  |  |  |  |  | Средства предприятия |  |  | Снижение выбросов пыли в атмосферу на 0,13 т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.49. Замена аспирационных циклонов на молотковой мельнице в отделении производства строительной керамики | 60,0 | - | 60,0 |  | - |  | - | - |  | ЗАО «Щекинс-кий завод Кислото-упор» |  |  |  |  |  |  | Средства предприятия |  |  | Снижение выбросов пыли в атмосферу на 0,220 т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.50. Проведение инвентаризации источников выбросов в атмосферу и разработка тома ПДВ | 160,0 |  |  |  | 120,0 |  | 80,0 | - |  | ЗАО «Щекинс-кий завод Кислото-упор» |  |  |  |  |  |  | Средства предприятия |  |  | Уточнение количества выбросов в атмосферу. Снижение выбросов загрязняющих веществ на 12,389 т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.51. Проектирование и установка дополнительной дымовой трубы | 400,0 | 400,0 | - |  | - |  | - | - |  | ОАО«Ке-рамика» |  |  |  |  |  |  | Средства предприятия |  |  | Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.52. Ремонт дымовой трубы котельной | 300,0 | 300,0 | - |  | - |  | - | - |  | ОАО«Ке-рамика» |  |  |  |  |  |  | Средства предприятия |  |  | Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.53. Завершение проектных работ и строительства очистных сооружений | 6000,0 | 6000,0 | - |  | - |  | - |  |  | ОАО«Ке-рамика» |  |  |  |  |  |  | Средства предприятия |  |  | Ликвидация сброса сточных вод на рельеф |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.54. Ремонт и замена дефектных кранов на газопроводах (35 штук) | 42000,0 | 12000,0 | 8500,0 |  | 11000,0 |  | 7000,0 | 3500,0 |  | ТУМГ ООО «Мострансгаз» |  |  |  | Проект имеется |  |  | Средства предприятия |  |  | Предотвращение возможных утечек газа |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.55. Внедрение закрытой продувки пылеуловителей на Карамышевской ГРС | 1500,0 | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  | ТУМГ ООО «Мострансгаз» |  |  |  | Проект имеется |  |  | Средства предприятия |  |  | Снижение выбросов в атмосферу: метанола – 0,32 т/год одоранта – 0,0000006 т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.56. Снижение водопотребления речной воды за счет реагентной обработки оборотных циклов от самоотложений и обрастания на ВОЦ-3 | 3400,0 | 3400,0 | - |  | - |  | - | - |  | ОАО «Щекино-азот» |  |  |  | Проект разработан |  |  | Средства предприятия |  |  | Снижение потребления речной воды на 150 м3/час |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.57. Проведение реконструкции химводоподготовки котельной с заменой натрий-катионитных фильтров на установку умягчения воды SF-14-651М-25IS | 203,0 | 203,0 | - |  | - |  | - | - |  | ООО Щекинс-кий завод РТО |  |  |  | Проект имеется |  |  | Средства предприятия |  |  | Экономия потребления воды питьевого качества на производственные нужды на 54 тм3/год |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.58. Реконструкция очистных сооружений мойки автотранспорта | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  | - |  | - | - |  | Автоколонна 1810 филиал ООО «Тулаав-тотранс» |  |  |  | Проект разработан |  |  | Средства предприятия |  |  | Экономия потребления питьевой воды в водооборотную систему на 13434 м3/год. |  |  |  |  |  |  |
| 2.Охрана и восстановле-ние лесов, почв, расти-тельного и животного мира | 2.1. Посадка и молодых деревьев на ул. г. Щекино - посадка молодых деревьев | 1495,0 | 265,0 | 281,0 |  | 298,0 |  | 316,0 | 335,0 |  | Адм. МО г. Щекино |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | Улучшение экологической обстановки |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Озеленение и благоустройство территорий образовательных учреждений, Щекинского района | 200,0 | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  | Комитет по образо ванию |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | Улучшение экологической обстановки |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. Рекультивация нарушенных земель 5га | 52,0 | 10,4 | 10,4 |  | 10,4 |  | 10,4 | 10,4 |  | ООО «Щекинское АТП №6» |  |  |  | Проект имеется |  |  | Средства предприятия |  |  | Восстановление нарушенных земель. Улучшение экологической обстановки. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Восстанов- ление и охра- на водных объектов | 3.1.Благоустройство родников в н.п. Костомарово и Коровики в том числе: ПСД Работа | 300,0 100,0 200,0 | 100,0 100,0 | 100,0 100,0 |  | 100,0 100,0 |  |  |  |  | МО Косто маровское |  |  |  | отсутствует |  |  | Местный бюджет |  |  | Создание резервного источника питьевого водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Очистка пруда зоны отдыха «Старина» | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  | МО Косто маровское |  |  |  | Отсутствует |  |  | Местный бюджет |  |  | Восстановление водного объекта, имеющего социально-гигиеническое и экологическое значение |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3. Благоустройство родника в г. Щекино в том числе: ПСД Работа | 150,0 50,0 100,0 | 50,0 50,0 | 100,0 100,0 |  |  |  |  |  |  | МО г. Щекино |  |  |  | отсутствует |  |  | Местный бюджет |  |  | Создание резервного источника питьевого водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 4.Обращение отходов про- изводства и потребления | 4.1 Организация производства высоковязкого полиамида 6 70-200/ тн/сут | 436000,0 | 321000,0 | 115000,0 |  | - |  | - | - |  | ОАО «Химволокно |  |  |  | По мере организации производства |  |  | Средства предприятия |  |  | Внедрение экологически чистой безотходной технологии |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2. Модернизация линий ДСМ №1,2 до общей производительности 35 тн/сут. с организацией рецикла | 27000,0 | 8000,0 | 19000,0 |  | - |  | - | - |  | ОАО «Химволокно |  |  |  | По мере организации производства |  |  | Средства предприятия |  |  | Внедрение экологически чистой безотходной технологии |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3. Организация производства фильерного нетканого материала типа Спанбонд 9740 тн/сут | 450000,0 | 67000,0 | 382000,0 |  | - |  | - | - |  | ОАО «Химволокно |  |  |  | По мере организации производства |  |  | Средства предприятия |  |  | Внедрение экологи-чески чистой безотхо-дной технологии |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4.Увеличение емкости золоотвала оборотной системы ГЗУ за счет наращивания ограждающих дамб в том числе: ПСД СМР | 1650,0 150,0 1500,0 | - - - | 150,0 150,0 - |  | - - - |  | 1500,0 1500,0 |  |  | Первомайская ТЭЦ ОАО «ПТГК» |  |  |  |  |  |  | Средства предприятия |  |  | Размещение на золоотвале золошлаковых отходов до 4905 т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.5.Разработка и согласование проекта образования отходов и лимитов на их размещение | 120,0 | - | - |  | 120,0 |  | - | - |  | ЗАО «Щекинс-кий завод Кислото-упор» |  |  |  |  |  |  | Средства предприятия |  |  | Организация учета и размещения накопленных отходов производства и потребления. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.6. Проведение проектно-изыскательских работ в отработа-нных карьерах в целях использо-вания их для захоронения ТБО | 2000,0 |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  | Админис трация Щекинс-кого района |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | Размещение отходов в соответствии с нормативными требованиями |  |  |  |  |  |  |
| 5. Экологи- ческое воспи- тание и образование | 5.1. Компьютеризация образовательного процесса по экологии в образовательных учреждениях | 1500,0 | 300,0 | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 | 300,0 | Комитет по обра-зованию |  |  |  |  | Не требуется |  |  | Местный бюджет |  |  | Экологическое образо-вание школьников. |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. Организация и проведение просветительской работы с населением по экологическому образованию в рамках «Народного университета» | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требуется |  |  | Местный бюджет |  |  | Экологическое образо-вание населения |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3. Организация и проведение городских мероприятий по экологии для детей дошкольного и школьного возраста. | 150,0 | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 | Комитет по обра-зованию |  |  |  |  | Не требуется |  |  | Местный бюджет |  |  | Воспитание экологической культуры детей |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.4. Издание учебно-методичес-кого комплекса по экологичес-кому образованию | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  | Комитет по обра-зованию |  |  |  |  | Не требуется |  |  | Местный бюджет |  |  | Обеспечение непреры-вного экологического образования подрас-тающего поколения |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.5.Приобретение литературы экологической направленности для педагогов и школьников | 40,0 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | Комитет по обра-зованию |  |  |  |  | Не требуется |  |  | Местный бюджет |  |  | Обеспечение непреры-вного экологического образования |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.6. Переиздание атласа «Экология Щекинского района» | 400.0 | - | - |  | 400,0 |  |  |  | Комитет по обра-зованию |  |  |  |  | Не требуется |  |  | Местный бюджет |  |  | Экологическое образо-вание подрастающего поколения |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | # Средства местного бюджета | 231193,0 | 37058,0 | 54611,0 |  | 49829,0 |  | 47842,0 | 41853,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | # Средства федерального бюджета | 50100,0 | 30000,0 | 19000,0 |  | 300,0 |  | 400,0 | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | # Средства предприятия | 1755942,0 | 610980,4 | 762120,4 |  | 290350,4 |  | 84440,4 | 7960,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  | 2037235,0 | 678038,4 | 835731,4 |  | 340479,4 |  | 132682,4 | 50213,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Первый заместитель главы администрации

Щекинского района 											В.Н. Никитин

Согласовано:                                                                                                                                                 И.А. Петрухин

Исп. Комисарова Л.Н.

Тел. 5-24-61