Приложение к пояснительной записке

Код формы по ОКУД        0503166

Комитет по культуре, молодежной политике и спорту.

Отчет об исполнении мероприятий по ведомственной целевой программе «Энергоэффективность в учреждениях комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации Щекинский район Тульской области на 2011 год»:

| Наименование программы, подпрограммы | Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации | Наименование учреждения | Наименование мероприятия | Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений на 2011год, руб. | Исполнено, руб. за 1 кв. 2011г. | Подрядчик, (документ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ведомственная целевая программа «Энергоэффективность в учреждениях комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации Щекинский район Тульской области на 2011 год.» | 423 99 12 | МОУ ДОД ДМШ-1 | Проведение энергетического обследования и разработка энергетического паспорта. Установка оконных блоков из профилей ПВХ. Приобретение энергосберегающих ламп. | 70000,0 190000,0 10000,0 | 0,00 0,00 0,00 |  |
|  |  | МОУ ДОД ДМШ-2 | Проведение энергетического обследования и разработка энергетического паспорта. Установка оконных блоков из профилей ПВХ. Замена электрооборудования. | 70000,0 139000,0 51000,0 | 0,00 0,00 8067,99 Предоплата 30% 12800,00 | Договор № 4/11 от 21.02.11г. ООО «Контроль и Автоматизация» (счет № 1 от 21.02.11г.) Договор № 5/11 от 24.02.11г. ООО «Контроль и Автоматизация» (счет № 2 от 24.02.11г.) |
|  |  | МОУ ДОД ПДМШ | Проведение энергетического обследования и разработка энергетического паспорта. Установка оконных блоков из профилей ПВХ. Приобретение энергосберегающих ламп. | 70000,0 180000,0 10000,0 | 0,00 0,00 0,00 |  |
|  | 442 99 12 | МУК «ЩМЦБ» | Проведение энергетического обследования и разработка энергетического паспорта. Установка оконных блоков из профилей ПВХ. Приобретение энергосберегающих ламп. Ремонт системы отопления (Щекинская детская библиотека №1) | 50000,00 80000,0 10000,0 100000,0 | 0,00 0,00 9960,00 0,00 | Договор № 18/11 от 28.12.11г. ООО «СтройТехЭнергоКомплект» (счет № 18 от 28.02.11г) |
|  | 423 00 12 | АМОУ ДОД «ДМШ г.Советска» | Проведение энергетического обследования и разработка энергетического паспорта. Установка оконных блоков из профилей ПВХ. Приобретение энергосберегающих ламп. | 50000,0 140000,0 10000,0 | 0,00 0,00 0,00 |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 1230000,0 | 30827,99 |  |

Председатель комитета:                                                       Е.А. Дубровинская

Главный бухгалтер:                                                              Н.М. Демышева

Исп.: Титкова М.Н.  5-49-89