Приложение к пояснительной записке

Код формы по ОКУД 0503166

Комитет по культуре, молодежной политике и спорту.

Отчет об исполнении мероприятий по ведомственной целевой программе «Энергоэффективность в учреждениях, подведомственных комитету по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО Щекинский район Тульской области на 2012-2014 годы» за I полугодие 2012г.:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | Код целевой  статьи расходов по бюджетной классификации | Наименование учреждения | Наименование мероприятия | Утверждено бюджетной росписью на **2012** год,  (руб.) | Исполнено  за **1** полугодие 2012г. **(руб.)** |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ведомственная целевая программа «Энергоэффективность в учреждениях подведомственных комитету по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО Щекинский район Тульской области на 2012-2014 годы» | 806 00 00 622 | МАОУ ДОД ДМШ **№1** | 1. Установка оконных блоков из профилей ПВХ. 2. Приобретение энергосберегающих ламп. 3. Утилизация энергосберегающих ламп. 4. Замена внутренних входных дверей. | 150 000,0  10 000,0  3 000,0  50 000,0 | 69 991,46  0,00  0,00  49 991,74 |
| Итого по МАОУ ДОД ДМШ №1: | | | | 213 000,00 | 119 983,20  (исп. 56%) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 806 00 00 612 | мбоудоддмш № 2 | 1. | Установка оконных блоков из профилей ПВХ. | 80 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2. | Замена светильников. | 10 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | 3. | Приобретение энергосберегающих ламп. | 10 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4. | Утилизация  энергосберегающих ламп. | 3 000,00 | 0,00 |
| Итого по МБОУ ДОД ДМШ № 2: | | | | | 103 000,00 | 0,00  (исп. 0%) |
|  | 806 00 00 622 | маоу дод  «Первомайская  дмш» | 1.  2. | Установка оконных блоков из профилей ПВХ.  Замена светильников. | 130 000,00  10 000,00 | 0,00  10 000,00 |
|  |  |  | 3. | Приобретение энергосберегающих ламп. | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | 4. | Утилизация  энергосберегающих ламп. | 3 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | 5. | Замена отопительной системы. | 400 000,00 | 0,00 |
| Итого по **маоу дод** «Первомайская **дмш»:** | | | | | 553 000,00 | 20 000,00  (исп. 3%) |
|  | 806 00 00 622 | амоу дод дмш **г.Советска** | 1. | Установка оконных блоков из профилей ПВХ. | 60 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2. | Замена светильников. | 10 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | 3. | Приобретение энергосберегающих ламп. | 3 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4. | Утилизация  энергосберегающих ламп. | 3 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | 5. | Капитальный ремонт системы отопления; установка теплосчетчика. | 400 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | 6. | Замена электросчетчика. | 10 000,00 | 0,00 |
| Итого по **амоу дод дмш** г.Советска: | | | | | 486 000,00 | 0,00  (исп.0%) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 806 00 00 | **МКУК «ЩМЦБ»** | 1. | Установка оконных блоков из профилей ПВХ. | 110 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2. | Замена светильников. | 10 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | 3. | Приобретение энергосберегающих ламп. | 3 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4. | Утилизация  энергосберегающих ламп. | 3 000,00 | 0,00 |
| **Итого** **по МКУК «ЩМЦБ»:** | | | | | 126 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | ВСЕГО: | | 1 481 000,00 | 139 981,20 |

И**сполнение 9%**

**Председатель комитета по культуре,**

**молодежной политике и спорту: Г.Я. Ермолаева**

**Главный бухгалтер: Е.А. Соколова**

Исполнитель: М.Н. Титкова

5-24-54