****

**Тульская область**

**Муниципальное образование**

**ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 21.09.2018 № 9 – 1232

**О внесении изменений в постановление**

**администрации Щекинского района от 15.01.2014**

**№ 1-37 «Об утверждении муниципальной программы**

**муниципального образования Щекинский район**

**«Улучшение жилищных условий граждан и комплексное**

 **развитие коммунальной инфраструктуры**

**в муниципальном образовании Щекинский район»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Щекинского района от 20.07.2015 № 7-1117 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Щекинский район», на основании Устава муниципального образования Щекинский район администрация муниципального образования Щекинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Щекинский район от 15.01.2014  № 1-37 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район» следующие изменения:

Раздел 3 «Перечень мероприятий по реализации подпрограммы «Газификация населенных пунктов Щекинского района» муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район» подпрограммы «Газификация населенных пунктов Щекинского района» приложения к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на официальном Портале муниципального образования Щекинский район и на информационном стенде администрации Щекинского района по адресу: Тульская область, г. Щекино, пл. Ленина, д. 1.

3. Постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

**Глава администрации**

**муниципального образования**

**Щекинский район О.А. Федосов**

Исп. Мишина Т.В.

Тел.5-57-22

О внесении изменений в постановление администрации Щекинского района от 15.01.2014 № 1-37 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Щёкинский район

от 21.09.2018 № 9 – 1232

Приложение

к муниципальной программе

муниципального образования

Щекинский район

от 15.01.2014 № 1 – 37

**3. Перечень мероприятий**

**по реализации подпрограммы** **«Газификация населенных пунктов Щекинского района»**

**муниципальной программы муниципального образования Щекинский район**

**«Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной**

**инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения по годам реализации программы | объем финансирования (тыс. рублей) | Исполнитель (соисполнитель) |
| всего | в том числе за счет средств: |  |
| федерального бюджета | бюджета Тульской области | бюджета МО Щекинский район | бюджета МО поселений Щекинского района | внебюджетных источников |
| Мероприятие 1.Газификация жилых домов №№ 48-54, 54/2, 55, 57, 84, 61, 62, 64, 64а, 66-68, 24, 80, 71-75, 77, 78, 84-87 с.Лапотково (в т.ч. ПИР) | 2014-2020 | 4 306,60 | 0,0 | 0,0 | 4 306,60 | 0,0 | 0,0 | Администрация Щекинского района комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно –транспортному хозяйству |
| 201420152016 | 2 200,02 106,60,0 | 0,00,00,0 | 0,00,00,0 | 2 200,02 106,60,0 | 0,00,00,0 | 0,00,00,0 |
| Мероприятие 2.Газификацияд. Ломовка  | 2014-2020 | 58,0 | 0,0 | 0,0 | 58,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Щекинского района комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно –транспортному хозяйству) |
| 20162017201820192020 | 58,00,00,00,00,0 | 0,00,00,00,00,0 | 0,00,00,00,00,0 | 58,00,00,00,00,0 | 0,00,00,00,00,0 | 0,00,00,00,00,0 |
| Мероприятие 3.Газификацияд. Щекино | 2014-2020 | 9 207,5 | 0,0 | 3 651,4 | 5 556,1 | 0,0 | 0,0 | Администрация Щекинского района комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно –транспортному хозяйству) |
| 20162017201820192020 | 495,03 353,05 359,50,00,0 | 0,00,00,00,00,0 | 0,0663,02 988,40,00,0 | 495,02 690,02 371,10,00,0 | 0,00,00,00,00,0 | 0,00,00,00,00,0 |
| Мероприятие 4.Погашение бюджетных обязательств прошлых лет | 2014-2020 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Щекинского района комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно –транспортному хозяйству) |
| 20162017201820192020 | 8,00,00,00,00,0 | 0,00,00,00,00,0 | 0,00,00,00,00,0 | 8,00,00,00,00,0 | 0,00,00,00,00,0 | 0,00,00,00,00,0 |
| Мероприятие 5.Газификация д. Супруты | 2014-2020 | **23 194,3** | 0,0 | 11 811,7 | 11 382,6 | 0,0 | 0,0 | Администрация Щекинского района комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно –транспортному хозяйству) |
| 2016201720182019 | 505,00,04 046,118 643,2 | 0,00,00,00,0 | 0,00,02 795,59 016,2 | 505,00,01 250,69 627,0 | 0,00,00,00,0 | 0,00,00,00,0 |
| Мероприятие 6.Газификация с. Сумароково | 2014-2020 | 14 767,1 | 0,0 | 6 368,0 | 8 399,1 |  0,0 | 0,0 | Администрация Щекинского района комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно –транспортному хозяйству) |
| 201420152016201720182019 | 0,01 150,00,013 118,0499,10,0 | 0,00,00,00,00,00,0 | 0,00,00,06 368,00,00,0 | 0,01 150,00,06 750,0499,10,0 | 0,00,00,00,00,00,0 | 0,00,00,00,00,00,0 |
| Мероприятие 7. Газификация д. Новоселки, д. Ягодное | 2014-2020 | 11 185,0 | 0,0 | 0,0 | 11 185,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Щекинского района комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно –транспортному хозяйству) |
| 20162017201820192020 | 0,01 161,01 024,05 000,04 000,0 | 0,00,00,00,00,0 | 0,00,00,00,00,0 | 0,01 161,01 024,05 000,04 000,0 | 0,00,00,00,00,0 | 0,00,00,00,00,0 |
| Мероприятие 8.Газификация д. Захаровка, д. Каменка, д. Бегичево (ПИР) | 2014-2020 | 16 678,3 | 0,0 | 9 540,8 | 7 137,5 | 0,0 | 0,0 | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно–транспортному хозяйству) |
| 201420152016201720182019 | 100,00,00,02 100,03 457,811 020,5 | 0,00,00,00,00,00,0 | 0,00,00,00,01 893,37 647,5 | 100,00,00,02 100,01 564,53 373,0 | 0,00,00,00,00,00,0 | 0,00,00,00,00,00,0 |
| Мероприятие 9.Газификация д. Переволоки - Возвратные  | 2014-2020 | 1 136,7 | 0,0 | 0,0 | 1 136,7 | 0,0 | 0,0 | Администрация Щекинского района комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно –транспортному хозяйству) |
| 201420152016 | 950,0186,70,0 | 0,00,00,0 | 0,00,00,0 | 950,0186,70,0 | 0,00,00,0 | 0,00,00,0 |
| Мероприятие 10.Газификация д. Лукино | 2017-2020 | 5 600,8 |  |  | 5 600,8 |  |  |
| 2017201820192020 | 0,0600,85 000,00,0 | 0,00,00,00,0 | 0,00,00,00,0 | 0,0600,85 000,00,0 | 0,00,00,00,0 | 0,00,00,00,0 |
| Всего по подпрограмме | 2014-2020 | 93 448,4 | 4 139,0 | 34 661,9 | 54 647,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2014201520162017201820192020 | 3 250,010 749,41 066,019 732,014 987,339 663,74 000,0 | 0,04 139,00,00,00,00,00,0 | 0,03 290,00,07 031,07 677,216 663,70,0 | 3 250,03 320,41 066,012 701,07 310,123 000,04 000,0 | 0,00,00,00,00,00,00,0 | 0,00,00,00,00,00,00,0 |

**Председатель комитета по вопросам**

**жизнеобеспечения, строительства и**

**дорожно-транспортному хозяйству Д.А. Субботин**