****

**Тульская область**

**Муниципальное образование**

**ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от** 10.01.2022 **№**1-18

**Об утверждении муниципальной программы**

**муниципального образования город Щекино Щекинского района «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Щекинского района от 01.12.2021 № 12-1551 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Щекино Щекинского района», на основании Устава муниципального образования город Щекино Щекинского района, Устава муниципального образования Щекинский район администрация муниципального образования Щекинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования город Щекино Щекинского района «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района» (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Щекинский район от 05.10.2017 № 10-1300   
   «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Щекино Щекинского района «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района на 2018-2022 годы».

3. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на официальном Портале муниципального образования Щекинский район и на информационном стенде администрации Щекинского района по адресу: Ленина пл., д. 1 г. Щекино, Тульская область.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования и распространятся на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации муниципального образования Щекинский район** | **А.С. Гамбург** |

Согласовано:

О.А. Лукинова

В.С. Галкин

Е.Н. Афанасьева

Д.А. Субботин

Н.И. Чугунова

Л.Н. Сенюшина

Т.Н. Еремеева

Исп.: Суркова Татьяна Ильинична,

тел. 8(48751) 5-78-64

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Щекино Щекинского района «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района»

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению администрации  муниципального образования  Щекинский район  от ­­­­­­10.01.2022 № 1-18 |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**муниципального образования город Щекино Щекинского района**

**«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании**

**город Щекино Щекинского района»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального образования город Щекино Щекинского района «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании**

**город Щекино Щекинского района»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Щекинского района (управление по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района) |
| Период реализации | 2022 - 2030 |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Щекино Щекинского района. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | Всего – 7 577,7 тыс. руб., в том числе по годам:  2022 год – 693,7  2023 год – 837,4  2024 год – 863,8  2025 год – 863,8  2026 год – 863,8  2027 год – 863,8  2028 год – 863,8  2029 год – 863,8  2030 год – 863,8 |

**Показатели муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании**

**город Щекино Щекинского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента программы/  Задачи структурного элемента программы | Наименование показателя | Единица измерения | Вес целевого показателя | Базовое значение показателя | Целевые значения показателей | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный  за достижение показателя\* | Плановое значение показателя на день окончания действия программы | |
| 2022 | | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | | 2028 | 2029 | | 2030 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 | | 12 | | 13 | 14 | | 15 | | | 16 | 17 | |
| 1. | **Цель муниципальной программы**  Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Щекино Щекинского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Муниципальный проект**  «Формирование комфортной городской среды» | |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству | | |  |
| 1.1.1.  1  1 | Задача 1  Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района  2  2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 0,1 | 30,1 | 5,4 | | 4,2 | 4,2 | | 4,2 | | 4,2 | 4,2 | | 4,2 | | 4,2 | | 4,2 | 69,1 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 0,4 | 199 | 32 | | 25 | 25 | | 25 | | 25 | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | 431 |
| Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий | тыс. кв. м | 0,1 | 174,3 | 25,1 | | 20 | 21,2 | | 23,4 | | 20,3 | 22,7 | | 24,5 | | 21,6 | | 24,7 | 377,8 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | 16 | | | 17 |
| Охват населения благоустроенными дворовыми территориями | % | 0,03 | 66,8 | 8,7 | | 4,2 | 4,4 | | 4,7 | | 4,1 | 4,6 | | 4,9 | | 4,3 | | 4,8 |  | | | 111,5 |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 0,03 | 12,5 | 12,5 | | 12,5 | 12,5 | | 12,5 | | 12,5 | 12,5 | | 0 | | 12,5 | | 0 | 100 |
| Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 0,2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | 8 |
| Площадь благоустроенных общественных территорий | тыс. кв. м | 0,03 | 106,1 | 18,4 | | 12,8 | 4,5 | | 1,8 | | 247,8 | 66,9 | | 0 | | 4,7 | | 0 | 463 |
| Количество проведенных общественных мероприятий по благоустройству городской среды | ед. | 0,03 | 0 | 15 | | 10 | 5 | | 10 | | 10 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | 90 |
| Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан и заинтересованных организаций | % | 0,02 | 0 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 |
| Доля проектов благоустройства, реализованных с | % | 0,02 | 0 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | 16 | | | 17 |
| финансовым участием граждан и заинтересованных организаций |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |
| Доля реализованных дизайн-проектов, утвержденных по итогам общественных обсуждений | % | 0,01 | 0 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 |
| Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | % | 0,02 | 0 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 |
| 1.1.2. | Задача  Проверка соответствия составления рабочей документации нормативам и правилам | Доля рабочей документации, соответствующей нормативам и правилам | % | 0,01 | 0 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | 100 |

**Структура муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании**

**город Щекино Щекинского района»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | Связь с показателями |
| 1 | 2 | | 3 |
| **Муниципальный проект**  **«Формирование комфортной городской среды»** | | | |
| Должностное лицо, ответственное за реализацию:  Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дородно-транспортному хозяйству администрации муниципального образования Щекинский район | | Срок реализации: 2022-2030 | |
| Задача 1  Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района | Улучшение качества социальной и культурной жизни муниципального образования город Щекино Щекинского района | |  |
| Задача 2  Проверка соответствия составления рабочей документации нормативам и правилам | Реализация проекта в полном объеме и в установленные сроки, в соответствие с правильно составленной рабочей документацией | |  |

**Финансовое обеспечение муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании**

**город Щекино Щекинского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента программы, источников финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по муниципальной программе, | **693,7** | **837,4** | **863,8** | **863,8** | **863,8** | **863,8** | **863,8** | **863,8** | **863,8** | **7 577,7** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального образования город Щекино Щекинского района | 693,7 | 837,4 | 863,8 | 863,8 | 863,8 | 863,8 | 863,8 | 863,8 | 863,8 | 7 577,7 |
| бюджет муниципального образования Щекинский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Муниципальный проект**  «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальному проекту, | **693,7** | **837,4** | **863,8** | **863,8** | **863,8** | **863,8** | **863,8** | **863,8** | **863,8** | **7 577,7** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального образования город Щекино Щекинского района | 693,7 | 837,4 | 863,8 | 863,8 | 863,8 | 863,8 | 863,8 | 863,8 | 863,8 | 7 577,7 |
| бюджет муниципального образования Щекинский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Начальник управления по вопросам**  **жизнеобеспечения, строительства,**  **благоустройства и дорожно-транспортному**  **хозяйству администрации муниципального**  **образования Щекинский район** | **Д.А. Субботин** |

**Перечень муниципальных проектов муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании**

**город Щекино Щекинского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта/Реквизиты нормативно-правового акта об утверждении проекта | Ответственный исполнитель проекта | Год реализации | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | |
| Федеральный бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет муниципального образования город Щекино Щекинского района | Бюджет муниципального образования Щекинский район | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Муниципальный проект, входящий в национальные проекты** | | | | | | | | |
| 1.1. | Формирование комфортной городской среды | Администрация Щекинского района (управление по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района) | 2022 | 693,7 | 0 | 0 | 693,7 | 0 | 0 |
| 2023 | 837,4 | 0 | 0 | 837,4 | 0 | 0 |
| 2024 | 863,8 | 0 | 0 | 863,8 | 0 | 0 |
| 2025 | 863,8 | 0 | 0 | 863,8 | 0 | 0 |
| 2026 | 863,8 | 0 | 0 | 863,8 | 0 | 0 |
| 2027 | 863,8 | 0 | 0 | 863,8 | 0 | 0 |
| 2028 | 863,8 | 0 | 0 | 863,8 | 0 | 0 |
| 2029 | 863,8 | 0 | 0 | 863,8 | 0 | 0 |
| 2030 | 863,8 | 0 | 0 | 863,8 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Реализация программ формирования современной городской среды |  | 2022 | 343,7 | 0 | 0 | 343,7 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.2. | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |  | 2022 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Расходы на организацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования населенного пункта и дворовых территорий многоквартирных домов |  | 2022 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Проверка сметной документации |  | 2022 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Начальник управления по вопросам**  **жизнеобеспечения, строительства,**  **благоустройства и дорожно-транспортному**  **хозяйству администрации муниципального**  **образования Щекинский район** | **Д.А. Субботин** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к муниципальной программе  «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Щекино  Щекинского района» |

**Адресный перечень объектов по муниципальной программе**

**«Формирование современной городской среды**

**в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района»,**

**планируемой к реализации на территории муниципального образования город**

**Щекино Щекинского район на 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, в рамках которой запланирована реализация объекта | Пообъектный перечень запланированных мероприятий | Месторасположение объекта | Общая стоимость работ (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района | Благоустройство придомовой территории | г. Щекино, ул. Л. Шамшиковой, д. 17 и 19 | 8,2 |
| г. Щекино, ул. Л. Шамшиковой, д. 17а | 6,6 |
| г. Щекино, ул. Мира, д. 21 | 14,4 |
| г. Щекино, ул. Мира, д. 23 | 11,5 |
| г. Щекино, ул. Мира, д. 24 | 9,9 |
| г. Щекино, ул. Юбилейная, д. 2 корп. 2 | 19,5 |
| г. Щекино, ул. Юбилейная, д. 16 | 10,6 |
| г. Щекино, ул. Юбилейная, д. 18 | 11,5 |
| г. Щекино, ул. Пионерская, д. 13 | 10,3 |
| г. Щекино, ул. Победы, д. 15а | 8,9 |
| г. Щекино, ул. Спортивная, д. 12 | 8,5 |
| г. Щекино, ул. Спортивная, д. 18 | 9,6 |
| г. Щекино, ул. Ленина, д. 2 | 11,0 |
| г. Щекино, ул. Ленина, д. 4 | 8,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | г. Щекино, ул. Ленина, д. 5 | 11,5 |
| г. Щекино, ул. Л. Толстого, д. 28 | 10,4 |
| г. Щекино, ул. Молодежная, д. 8 | 17,9 |
| г. Щекино, ул. Нагорная, д. 4 | 12,5 |
| г. Щекино, ул. Новая, д. 7 | 19,6 |
| г. Щекино, ул. Новая, д. 9 | 9,4 |
| г. Щекино, ул. Новая, д. 13 | 5,9 |
| г. Щекино, ул. Школьная, д. 34 | 8,1 |
| г. Щекино, ул. Школьная, д. 36 | 10,8 |
| г. Щекино, ул. 1-я Луговая, д. 4 | 24,7 |
| г. Щекино, ул. Колоскова, д. 4 | 8,6 |
| г. Щекино, ул. Колоскова, д. 6, корпус 2 | 10,3 |
| г. Щекино, ул. Лукашина, д. 7 | 9,2 |
| г. Щекино, ул. Лукашина, д. 7, корпус 2 | 14,1 |
| г. Щекино, ул. Лукашина, д. 9 | 8,4 |
| г. Щекино, ул. Индустриальная, д. 23 | 5,1 |
| г. Щекино, ул. Индустриальная, д. 21 | 8,5 |
| Благоустройство общественных территории | Площадь им. В.И. Ленина, парк МБУК "Городской ДК", парк "Старый парк" г.Щекино | 100,0 |
| г. Щекино, ул. Ленина, «Сквер 40-летия основания г. Щекино» | 100,0 |
| Итого: |  |  | 543,7 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Начальник управления по вопросам**  **жизнеобеспечения, строительства,**  **благоустройства и дорожно-транспортному**  **хозяйству администрации муниципального**  **образования Щекинский район** | **Д.А. Субботин** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к муниципальной программе  «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Щекино  Щекинского района» |

**Характеристика показателей результативности**

**муниципальной программы муниципального образования город Щекино**

**Щекинского района «Формирование современной городской среды**

**в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Алгоритм формирования показателя** | **Описание системы мониторинга показателя** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | Показатель определяется как отношение количества благоустроенных в отчетном периоде дворовых территорий к общему количеству дворовых территорий на конец отчетного периода | Мониторинг показателя осуществляет управление по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района ежегодно. |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | Показатель определяется суммированием количества благоустроенных в отчетном периоде дворовых территорий | Мониторинг показателя осуществляет управление по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района ежеквартально. |
| Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий | тыс. кв. м | Показатель определяется суммированием площади отремонтированного в отчетном периоде асфальтового покрытия дворовых территорий | Мониторинг показателя осуществляет управление по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района ежеквартально. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Охват населения благоустроенными дворовыми территориями | % | Показатель определяется как отношение численности населения, проживающего на территории муниципального образования Щекинский район, обеспеченными благоустроенными дворовыми территориями на конец отчетного периода, к общей численности населения, проживающего на территории муниципального образования город Щекино | Мониторинг показателя осуществляет управление по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района ежегодно. |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | Показатель определяется как отношение количества благоустроенных в отчетном периоде общественных территорий к общему количеству общественных территорий | Мониторинг показателя осуществляет управление по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района ежегодно. |
| Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | Показатель определяется суммированием количества благоустроенных общественных территорий на конец отчетного периода | Мониторинг показателя осуществляет управление по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района ежеквартально. |
| Площадь благоустроенных общественных территорий | тыс. кв. м | Показатель определяется суммированием площади благоустроенных общественных территорий на конец отчетного периода | Мониторинг показателя осуществляет управление по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района ежеквартально. |
| Количество проведенных общественных мероприятий по благоустройству городской среды | ед. | Показатель определяется суммированием количества проведенных общественных мероприятий по теме благоустройства городской среды (субботники, встречи, семинары, форумы, городские праздники «День двора», «День улицы» и др.) на конец отчетного периода | Мониторинг показателя осуществляет управление по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района ежеквартально. |
| Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан и заинтересованных организаций | % | Показатель определяется как отношение количества проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан и заинтересованных организаций на конец отчетного периода, к общему количеству реализованных проектов на конец отчетного периода | Мониторинг показателя осуществляет управление по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района ежеквартально. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан и заинтересованных организаций | % | Показатель определяется как отношение количества проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан и заинтересованных организаций на конец отчетного периода, к общему количеству реализованных проектов на конец отчетного периода | Мониторинг показателя осуществляет управление по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района ежегодно. |
| Доля реализованных дизайн-проектов, утвержденных по итогам общественных обсуждений | % | Показатель определяется как отношение количества реализованных дизайн-проектов, утвержденных по итогам общественных обсуждений на конец отчетного периода, к общему количеству представленных дизайн-проектов на конец отчетного периода | Мониторинг показателя осуществляет управление по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района ежегодно. |
| Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | % | Показатель определяется как отношение количества дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций (трудовом, финансовом) в соответствующих мероприятиях в течение планового года, к общему количеству реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | Мониторинг показателя осуществляет управление по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района ежегодно. |
| Доля рабочей документации, соответствующей нормативам и правилам | % | Показатель определяется как отношение количества соответствующей всем нормативам рабочей документации, к общему количеству рабочей документации | Мониторинг показателя осуществляет управление по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района постоянно. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Начальник управления по вопросам**  **жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации муниципального образования Щекинский район** | **Д.А. Субботин** |